1	Plantejament del problema	17/02/22	24/02/22	6d
2	Pla de treball	25/02/22	01/03/22	3d (coincideix amb l’entrega de la PAC 1)
3	Revisió de la tecnologia d'Elrond	02/03/22	21/03/22	14d
4	DEX: Anàlisi	22/03/22	24/03/22	3d
5	DEX: Disseny	25/03/22	29/03/22	3d (coincideix amb l’entrega de la PAC 2)
6	DEX: Implementació	30/03/22	12/05/22	32d (la PAC 3 caurà en mig de la implementació)
7	DEX: Posada en producció	13/05/22	16/05/22	2d
8	DEX: Proves	01/04/22	16/05/22	Durant les fases d’implementació i proves
9	Redacció memòria	17/02/22	31/05/22	Durant tot el projecte (coincideix amb l’entrega de la PAC 4)
10	Creació vídeo presentació final	01/06/22	08/06/22	6d
11	Investigació i formació	17/02/22	01/06/22	Durant tot el projecte